# ADR-001 – Estrategia de Migración Strangler Fig e IA

## Información del Documento

- Título: Adopción de la estrategia de migración Stranger Fig y el uso de agente IA como facilitador de migración

- Estado: Aceptado

- Fecha: 2026-06-05

- Autores: Líder técnico

- Revisores: Arquitecto principal

- Número ADR: ADR-001

## 1. Contexto y Declaración del Problema

La Entidad Financiera opera actualmente sobre una arquitectura monolítica desarrollada en Java 17 y Spring Boot, con más de cinco años de evolución continua. El sistema concentra múltiples dominios funcionales dentro de un único despliegue y comparte una base de datos Oracle centralizada.

La arquitectura actual presenta limitaciones relacionadas con escalabilidad, mantenibilidad, velocidad de entrega y resiliencia. Los despliegues requieren más de 45 minutos y cualquier fallo en un módulo puede afectar la disponibilidad completa de la plataforma. Asimismo, la dependencia de una base de datos compartida dificulta la evolución independiente de los componentes.

Debido al tamaño, complejidad y criticidad del sistema, no resulta viable reemplazar el monolito mediante una estrategia “Big Bang”, ya que ello incrementaría significativamente el riesgo de interrupción del servicio y afectación a clientes. Se requiere una estrategia de modernización progresiva que permita coexistencia entre componentes heredados y nuevos servicios durante el proceso de transición.

## 2. Factores de Decisión

• Minimizar riesgos operativos durante la migración.
• Mantener continuidad del negocio y disponibilidad del servicio.
• Reducir dependencia del monolito de forma gradual.
• Permitir despliegues independientes y frecuentes.
• Mejorar escalabilidad y resiliencia.
• Facilitar adopción de prácticas cloud-native en Azure AKS.
• Aprovechar capacidades de inteligencia artificial para acelerar análisis, refactorización y modernización.
• Mantener trazabilidad y control arquitectónico durante la migración.
• Reducir esfuerzo manual y tiempo de transformación del código.

## 3. Opciones Consideradas

Opción 1: Migración Big Bang
Reemplazar completamente el monolito por una nueva plataforma de microservicios en una única liberación.

Opción 2: Mantener el Monolito
Continuar evolucionando la solución actual sin realizar transformación arquitectónica significativa.

Opción 3: Estrategia Strangler Fig con soporte de IA (Seleccionada)
Migrar gradualmente dominio por dominio mediante microservicios independientes, utilizando un API Gateway como punto de entrada único y aprovechando GitHub Copilot App Modernization, Custom Skills y Rulebooks para acelerar y estandarizar la transformación.

## 4. Decisión Tomada

Se adopta la estrategia Strangler Fig Pattern como enfoque oficial de modernización de la plataforma.

Las nuevas funcionalidades serán implementadas directamente como microservicios desplegados en Azure Kubernetes Service (AKS). Paralelamente, los dominios existentes del monolito serán extraídos progresivamente y migrados hacia servicios independientes.

El API Gateway actuará como capa de enrutamiento inteligente, permitiendo dirigir solicitudes hacia el monolito o hacia los nuevos microservicios según el estado de migración de cada dominio.

Para acelerar la modernización se utilizará GitHub Copilot App Modernization basado en Claude 3.5 Sonnet, complementado con Custom Skills y Rulebooks corporativos para incorporar estándares, lineamientos y conocimiento organizacional.

## 5. Justificación

La estrategia Strangler Fig permite reducir significativamente el riesgo asociado a una transformación tecnológica de gran escala. La coexistencia temporal entre el monolito y los microservicios evita interrupciones abruptas y facilita la validación incremental de cada dominio migrado.

La adopción de GitHub Copilot App Modernization permite acelerar actividades como:
• Análisis del código legado.
• Identificación de dependencias.
• Propuesta de refactorizaciones.
• Generación de artefactos de modernización.
• Documentación técnica.
• Asistencia en migración de patrones arquitectónicos.

Los Custom Skills permiten adaptar las recomendaciones al contexto específico de La Entidad Financiera, mientras que los Rulebooks garantizan cumplimiento de estándares de seguridad, observabilidad, desarrollo y gobierno tecnológico.

Esta combinación reduce tiempos de migración, mejora consistencia técnica y disminuye riesgos derivados de análisis manuales extensivos.

## 6. Consecuencias

Positivas:
• Menor riesgo frente a una migración Big Bang.
• Despliegues independientes por dominio.
• Escalabilidad horizontal por servicio.
• Mayor resiliencia y aislamiento de fallos.
• Reducción progresiva de deuda técnica.
• Mayor velocidad de entrega.
• Mejor alineamiento con arquitectura cloud-native.
• Aceleración del proceso mediante capacidades de IA.

Negativas:
• Incremento temporal de complejidad arquitectónica.
• Necesidad de operar entornos híbridos durante la transición.
• Costos iniciales de infraestructura y capacitación.
• Mayor esfuerzo de observabilidad y monitoreo distribuido.
• Gestión de datos más compleja debido al patrón Database per Service.
• Dependencia parcial de herramientas de IA que requieren supervisión humana.

## 7. Implementación

Fase 1 – Evaluación y Descubrimiento
• Inventario de dominios funcionales.
• Identificación de dependencias.
• Análisis de complejidad y criticidad.
• Configuración de GitHub Copilot App Modernization.
• Definición de Custom Skills y Rulebooks.

Fase 2 – Preparación de Plataforma
• Implementación de Azure Kubernetes Service (AKS).
• Implementación de API Gateway.
• Configuración de observabilidad, monitoreo y trazabilidad.
• Automatización CI/CD.

Fase 3 – Desarrollo de Nuevas Capacidades
• Todas las nuevas funcionalidades se desarrollan como microservicios.
• Definición de bases de datos independientes.
• Aplicación de estándares corporativos.

Fase 4 – Extracción Gradual de Dominios
• Selección de dominios prioritarios.
• Refactorización asistida por IA.
• Creación de APIs independientes.
• Redirección progresiva mediante API Gateway.
• Desacoplamiento de la base de datos compartida.

Fase 5 – Optimización y Retiro del Monolito
• Eliminación de módulos migrados.
• Consolidación de observabilidad.
• Optimización de costos.
• Retiro controlado de componentes heredados.

Arquitectura Objetivo (TO-BE):
• Microservicios independientes por dominio.
• Despliegue sobre AKS.
• Database per Service.
• Escalamiento independiente.
• Alta disponibilidad y resiliencia.

## 8. Validación

Métricas de Éxito:
• Reducción del tiempo de despliegue de 45 minutos a menos de 10 minutos.
• Incremento en frecuencia de despliegues.
• Disponibilidad superior al 99.9%.
• Reducción de incidentes relacionados con despliegues.
• Reducción progresiva del porcentaje de funcionalidades alojadas en el monolito.
• Tiempo promedio de recuperación (MTTR) reducido.
• Incremento en cobertura de observabilidad y trazabilidad.

Criterios de Revisión:
• Revisión arquitectónica al cierre de cada fase.
• Validación de cumplimiento de Rulebooks corporativos.
• Evaluación de calidad del código generado o transformado mediante IA.
• Validación de desempeño y seguridad.
• Confirmación de independencia funcional y de datos por dominio.
• Revisión de indicadores operativos y de negocio.

Criterio de Éxito Final:
La migración será considerada exitosa cuando el monolito haya sido reducido a componentes residuales mínimos o retirado completamente, manteniendo continuidad operacional, cumplimiento regulatorio y estabilidad de servicio para los clientes.